附件一：

萧县绿城学校消防系统灾后维修及安全改造

响应文件

投标人：

日期：2026年 月 日

一、报价函

致：萧县绿城学校（比选人）

根据贵方发布的《萧县绿城学校消防系统灾后维修及安全改造项目校内比选公告》，我方已仔细研究全部比选文件及附件，愿意按照以下报价及相关要求参与本项目比选：

项目名称：萧县绿城学校消防系统灾后维修及安全改造项目

投标总报价：人民币（大写:              ）;

（小写:              ）;

（注：本报价已包含完成本项目全部工作内容所需的人工、材料、设备、运输、安装、调试、管理、利润、税金、保险、验收、质量保修、所有风险责任，以及清单编制费、消防安全方案编制费、消防第三方检测报告费等一切费用，我方承诺不再向比选人额外收取任何相关费用。）

缺项漏项承诺：我方已核查报价清单，确认已补充全部缺项、漏项内容及相关费用，承诺保质保量完成本项目全部维修改造工作，无需比选人另行支付额外费用。

工期承诺：严格按照比选公告要求，在45日历天内完成项目实施，遵循两阶段施工计划（第一阶段1-20天完成紧急修复，第二阶段21-45天完成全面完善），优先利用周末、节假日施工，工作日作业时间限定为07:00-18:00，不得影响学校的正常教学。

质量承诺：确保项目质量符合国家及行业现行所有强制性规范标准（含《建筑防火通用规范》《中小学设计规范》等），一次性通过功能性验收及第三方消防检测，取得合格报告并提供为期一年的质保服务。

其他承诺：我方完全响应比选公告的全部要求，遵守相关法律法规，若中选将严格履行合同义务，诚信履约。

申请人（盖章）：[申请人全称公章]

法定代表人或授权委托人（签字）：[签字]

日期：[XXXX年XX月XX日]

二、申请人基本资格证明文件及信誉

1.营业执照副本复印件

2.法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（格式自拟）。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函（格式自拟）。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供消防设备维修、安装相关技术能力证明材料）。

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明格式自拟）。

6.具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包二级（或乙级）及以上资质。

7.具备有效的《安全生产许可证》。

8.拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书（B 类），且无在建项目（提供承诺书）

9.信誉要求资料

三、项目实施方案响应文件

（一）项目内容与范围响应

（二）工期实施方案

（三）质量保障方案

四、报价清单

（注：清单需根据维修报价清单内容编制，补充全部缺项漏项内容，加盖申请人公章）

五、其他补充文件