萧发改政务[2018] 127号

关于凤翔学校工程项目可行性研究报告的

批   复

- 萧县教育体育局：

- 报来《关于凤翔学校工程项目可行性研究报告的请示》及相关材料收悉。经审核，现批复如下：

- 为实现萧县义务教育均衡发展目标，优化教育资源配置，满足广大同学就学需求，解决县城学校大班额突出问题，构建符合城乡发展要求，规模适当的义务教育格局，我委原则同意该项目可行性研究报告编制的建设规模。

- 项目建设内容、规模、投资及资金来源：项目地处芦陈路以北、迎宾路以西、环城路以南地块,是一所九年一贯制学校。该校总占地面积64287.31平方米(96.43亩)，总建筑面积36710.45平方米，地上面积34233.57平方米，其中小学部教学楼建筑面积10654.37平方米, 初中部教学楼建筑面积5642.21平方米,行政综合楼建筑面积6160.61平方米,宿舍建筑面积8488.22平方米,食堂和风雨操场建筑面积3168.16平方米，其它用房建筑面积120平方米。可容纳学生2500人，办学规模为54个班。

- 项目总投资：12161万元。资金来源：政府投资。

三、项目建设地点：萧县龙城镇。

四、项目工期安排：总建设工期21个月。

五、项目建设要符合萧县总体规划，并注意做好抗震、环保、消防等工作。

六、如需对本项目批复文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按照有关规定办理。

七、请接文后抓紧委托有资质的设计单位编制该项目初步设计报我委审批后组织实施。

八、本批复文件有效期限为2年，自发布之日起计算。在批复文件有效期内项目未开工建设的，应在批复文件有效期届满30日前向我委申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本批复文件自动失效。

2018年3月19日

抄  报：县政府

抄  送： 住建局  财政局  环保局  国土局  审计局 林业局

萧县发展和改革委员会             2018年3月19日印发