萧县发展和改革委员会

萧发改办〔2023〕6号                   签发人：张秀瑾

关于加快萧县徐州交通道路建设的建议

答复

张盈贤代表：

您好！您提出的关于加快萧县徐州交通道路建设的建议收悉，现答复如下：

1.近年来，淮海经济区、徐州都市圈的影响力逐步延伸渗透，萧县主动承接徐州辐射效应，力促线性发展转变为扇形发展，徐州都市圈副中心城市建设不断推进，为萧县加快打造“一城三区一基地”，全面开创“进十争百”新局面奠定了良好基础。徐州至萧县市域铁路工程起于徐州市轨道交通1号线路窝站，全线拟设车站5座（其中萧县3座，淮北1座，徐州1座）。目前，徐州至萧县市域铁路工程预可研论证已完成，且多次赴徐州市发改委、淮北市发改委、宿州市发改委汇报对接，在我县组织召开了三市发改委和区县政府协同推进会，目前徐州方面正在牵头推进相关规划工作。

2.欧盘路，三级公路，设计时速40公里/小时，路面宽度7米，路基宽8米，全长约1.9公里，总投资0.3465亿元，目前主体工程已完工，正在进行附属设施施工，待全部完工后将尽快组织项目验收并交付使用。

3.萧徐快速通道萧县段已于2017年建成通车，淮北段项目由于前期受到征迁工作、道路涉铁事宜协调及新冠疫情防控等多种因素影响，致使工程进度推进缓慢。目前，萧徐快速通道淮北段项目施工单位已进场，现已开始施工。下一步萧县交投公司将加大督促推进力度，争取早日建成通车。

萧县发展和改革委员会

2023年4月20日