| 萧县非煤矿山管理联合执法组扣押机械停车场地招标项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 萧县非煤矿山管理联合执法组扣押机械停车场招标项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局) |  |  |  | 实施单位 | 053002-萧县非煤矿山管理联合执法领导小组办公室 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 110.48 | 110.48 | 110.48 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 110.48 | 110.48 | 110.48 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对非煤矿山管理联合执法组依法查扣的机械车辆能够有序停放并保管 |  |  |  |  |  | 非煤矿山管理联合执法组依法扣押的车辆可以进行有序的停放并保管。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 一个占地约25亩的停车场 |  |  | 约25亩 | 约25亩 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到萧监监（2020）85号文件要求 |  |  | 合格 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成 |  |  | 2023年12月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 追加预算 |  |  | 110.48万元 | 110.48万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 促进可持续发展 |  |  | 较高 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 促进矿山开采可持续发展 |  |  | 达标 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境保护要求 |  |  | 达标 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 周边环境状况 |  |  | 达标 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 周边群众满意度 |  |  | ≥96% | ≥96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90.00 |  |